Znak sprawy: REN/ZP-AW/A12-18

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji awifauny z określeniem wskazań ochronnych (zwanej dalej planem zadań ochronnych awifauny obszaru projektu Renaturyzacja) na obszarze realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, zwanego dalej „Renaturyzacja” i oznaczonego kodem LIFE09 NAT/PL/000258, znajdującego się w granicach Obszaru specjalnej ochrony ptaków (w skrócie OSO) Ostoja Biebrzańska.

Wyniki wykonanego zamówienia włączone będą do powstającego Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OSO Ostoja Biebrzańska.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wytyczne zgodne z treścią załącznika nr 12 do SIWZ.

Zestawienie powierzchniowe obszarów objętych planami:

| Nazwa obszaru | Kod | Powierzchnia obszaru (w ha) | Powierzchnia objęta inwentaryzacją |
| --- | --- | --- | --- |
| Renaturyzacja | LIFE09 NAT/PL/000258 | 9000 | 9000 |

Mapa obszaru będącego przedmiotem zamówienia

Podstawy sporządzenia inwentaryzacji i waloryzacji awifauny wraz z określeniem wskazań ochronnych

- Inwentaryzację i waloryzację awifauny obszaru projektu Renaturyzacja  należy wykonać z uwzględnieniem:

- wytycznych do inwentaryzacji – zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SIWZ

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;

- art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji;

- innymi aktualnymi na dzień odbioru zamówienia aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia;

- W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektów planów zadań ochronnych.

- Wskazania ochronne dla awifauny obszaru Renaturyzacja należy sporządzić na podstawie wyników inwentaryzacji i oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony zgromadzonych w ramach realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, oraz z wykorzystaniem:

- Standardowego Formularza Danych (SDF) ;

- zaktualizowanych list przedmiotów ochrony, stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ;

- założeń do sporządzania projektów planów, udostępnionych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego;

- wyników badań i opracowań wykonanych dla ww. obszarów Natura 2000, będących w dyspozycji Zamawiającego;

- operatów projektu „Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” wykonanych w latach 1999-2000, które Zamawiający udostępni Wykonawcy;

- podręczników metodycznych ochrony oraz monitoringu siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego PMŚ, dostępnych na stronie internetowej GIOŚ (www.gios.gov.pl);

- poradników ochrony siedlisk i gatunków, dostępnych na stronie GDOŚ http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php;

- wyników monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonanego przez IOP na zlecenie GIOŚ w latach 2006-2010 – dostępnych na stronie http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx.

- Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000, których dotyczy zamówienie, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.biebrza.org.pl) oraz w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, w godzinach od 7.30 do 15.30.

- Wykonawca podczas sporządzania wskazań ochronnych jest zobowiązany kierować się wytycznymi „Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000” wydanymi przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust.1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które są dostępne na stronie internetowej GDOŚ (www.gdos.gov.pl).

Produkt końcowy przedmiotu Zamówienia

- Produktem końcowym Zamówienia będzie dokument o nazwie „Inwentaryzacja i waloryzacja awifauny z określeniem wskazań ochronnych na obszarze realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”

- Projekt planu zadań ochronnych składa się z:

- całościowego opracowania wyników inwentaryzacji wraz z załącznikami (mapy, tabele itp.) oraz wskazań ochronnych i założeń do prowadzenia monitoringu awifauny na badanym terenie wraz z podaniem metodyki;

- dokumentacji projektu Planu, opracowanej zgodnie z załącznikiem nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- projektów zaktualizowanych SDF obszarów: OSO Ostoja Biebrzańska (zawężona do obszaru projektu Renaturyzacja i ewentualnego projektu zmiany ich granic wraz z uzasadnieniem – jeśli nastąpią takie okoliczności.

- Prace konieczne do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja

Etap I. Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska  oraz monitoringu PPL w granicach obszaru projektu Renaturyzacja

Etap II. Opracowanie projektu Planu zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja,

Etap III. Konsultacje społeczne i projektowe – uczestniczenie kierownika, a w razie potrzeby pozostałych członków Zespołu w konsultacjach społecznych zwoływanych przez koordynatora projektu planu ochrony obszaru projektu „Renaturyzacja”, w porozumieniu z personelem projektu Renaturyzacja oraz w niezbędnych konsultacjach wewnątrzprojektowych zwoływanych przez kierownika projektu Renaturyzacja lub koordynatora ds. ochrony przyrody w projekcie na wniosek wykonawcy planu ochrony obszaru Renaturyzacja.

Etap I – Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska w granicach projektu Renaturyzacja

- Inwentaryzacja ptaków

Ustalenia dotyczące inwentaryzacji gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony OSO Ostoja Biebrzańska oraz podlegających inwentaryzacji w ramach projektu Renaturyzacja, wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ, przedstawiono w załączniku nr 11 do SIWZ.

Etapy realizacji zadania: Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska w granicach obszaru projektu Renaturyzacja:

| Etap | % zakresu prac | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 | 30.06. 2011 |
| 2 | 33 | 30.09. 2011 |
| 3 | 30 | 15.12.2011 |
| 4 | 4 | 31.12.2011 |

Etap II - Opracowanie projektów Planu zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja

Ten etap procesu planistycznego będzie podzielony na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

- gromadzenie dostępnych informacji o obszarach i przedmiotach ochrony,

- weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji;

Moduł B

- ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,

- identyfikację i analizę zagrożeń,

- ustalenie celów działań ochronnych;

Moduł C

- ustalenie działań ochronnych,

- ustalenie potrzeby sporządzania planów ochrony,

- ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,

- opracowanie projektów zarządzeń i dokumentacji Planów,

- zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów i ich granic.

Zadaniami do wykonania przez Wykonawcę w ramach ww. Modułów będą:

Moduł A:

1) Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji

- Jeżeli Wykonawca wejdzie w posiadanie nowszych i niezbicie udokumentowanych danych i informacji, niż te zawarte w SDF obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska w odniesieniu do gatunków, które w tych obszarach Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony, to należy je uznać za przedmioty ochrony objęte pracami nad inwentaryzacją.

- Wyłączenie pewnych przedmiotów ochrony jest możliwe w trakcie prac nad projektami Planu po uzyskaniu nowych informacji i danych naukowych o siedliskach i gatunkach sklasyfikowanych jako A, B i C, które potwierdzą, że popełniono błąd w SDF w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku w wyniku procesów naturalnych nie wynikających z faktu niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku. Wyłączenie przedmiotów ochrony wymaga uzyskania pozytywnej opinii Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Wykonawca w efekcie weryfikacji informacji o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska przedstawi Zamawiającemu zaktualizowane listy przedmiotów ochrony dla tych obszarów wraz ze wskazaniem, które przedmioty ochrony będą brane pod uwagę w dalszym toku prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska w granicach projektu Renaturyzacja, a które wymagają gruntownych badań, wykraczających poza możliwości prac w tym projekcie.

Moduł B:

4) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony powinna być dokonywana przez ekspertów - specjalistów ornitologów, zatrudnionych przez Wykonawcę, przy ewentualnym wsparciu ekspertów zaproszonych przez Personel Projektu Renaturyzacja.

- W przypadku ptaków ocena stanu ochrony powinna opierać się na wynikach inwentaryzacji, dostępnej wiedzy na temat trendów liczebności gatunku (z literatury i monitoringu GIOŚ http://monitoringptakow.gios.gov.pl) oraz na analizie stanu siedlisk – aktualnych i potencjalnych.

5) Identyfikacja i analiza zagrożeń

- Eksperci-specjaliści podczas prac inwentaryzacyjnych zidentyfikują i dokonają wstępnej oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony na stanowiskach.

- Lista zidentyfikowanych zagrożeń i ich charakter zostanie przedyskutowana z udziałem odpowiednich interesariuszy i ekspertów przyrodników. Wykonawca określi ich wpływ na przedmioty ochrony oraz relacje przyczynowo-skutkowe ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony przedmiotów ochrony.

6) Ustalenie celów działań ochronnych

- Ustalone w toku prac cele działań ochronnych powinny być przedyskutowane w gronie interesariuszy, w szczególności w ramach spotkań konsultacyjnych.

- Wykonawca przystępując do ustalenia celów działań ochronnych określi długofalową (powyżej 10 lat) wizję optymalnego stanu obszaru projektu Renaturyzacja znajdującego się na obszarze Natura 2000 OSO Ostoja Biebrzańska, która powinna uwzględniać konkretne kryteria „właściwego stanu ochrony”, w tym, że:

  - chronione w obszarze zasoby gatunku nie powinny być pomniejszone, a w przypadkach jeśli jest to możliwe, zwiększone;

  - powinny być zachowane (lub odtworzone) podstawowe cechy ekologiczne siedliska przyrodniczego, cała związana z nim różnorodność biologiczna, kluczowe elementy struktury (np. udział starych drzewostanów i martwych drzew w lasach);

  - utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

    - Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem Renaturyzacja Wykonawca powinien kierować się:

      - koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięcia, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”,

      - możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu (10 lat),

      - istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy),

      - logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń,

      - możliwością ich monitorowania i weryfikacji.

    - W przypadku, gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku sporządzania projektu planu wskazań ochronnych wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania celów na 10 lat, Wykonawca określi w działaniach ochronnych, konieczność uzupełnienia wiedzy, zakładając ewentualną rewizję Planu w wyniku tego uzupełnienia zgodnie § 3 pkt. 5 lit. c lub § 6 Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Moduł C

7) Ustalenie działań ochronnych

- Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne wynikające z przyjętych celów działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony w perspektywie min. 10 letniej, które mogą dotyczyć między innymi:

  - wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

  - utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach przyrodniczych i siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy,

  - uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny.

- Wykonawca określi działania ochronne, które:

  - muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego stanowiska gatunku lub siedliska przyrodniczego, będącego przedmiotem ochrony, lub stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do podobnych stanowisk,

  - polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolnośrodowiskowych);

- Działania ochronne powinny obejmować również działania zapewniające monitoring osiągnięcia celów działań ochronnych, a zwłaszcza monitoring przyjętych parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony. Wykonawca planując działania monitoringowe będzie stosował metodykę opracowaną przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Wykonawca przygotuje cyfrowe warstwy informacyjne z rozmieszczeniem stałych powierzchni monitoringowych, uwzględniając – o ile to możliwe – powierzchnie istniejące w ramach PMŚ.

- Planując działania ochronne należy określić:

  - rodzaj działań ochronnych;

  - zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

  - obszar lub miejsce ich realizacji;

  - termin oraz częstotliwość ich realizacji;

  - podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitoring;

  - szacowane koszty ich realizacji;

  - techniczne uwarunkowania realizacji działań;

  - podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;

- Wskazując podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań ochronnych należy brać pod uwagę:

  - sprawującego nadzór nad obszarem,

  - podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszarów Natura 2000: Ostoja Biebrzańska i Dolina Biebrzy (np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

  - podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności,

  - inne podmioty za ich zgodą.

- Sporządzenie dokumentacji planu zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja leżącego w granicach OSO Ostoja Biebrzańska

Dokumentacja projektu zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja to opracowanie w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. Dokumentacja to opracowanie stosunkowo krótkie i zwięzłe, napisane językiem niespecjalistycznym, obszerniejsze informacje powinny się znaleźć w załącznikach.

Dokumentacja planu zadań ochronnych powinna być spójna z rozporządzeniem, stanowić jego komentarz i rozwinięcie. Sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w dużym stopniu polegać będzie na uporządkowaniu opracowań i odpowiednich dokumentów, gromadzonych zgodnie z kolejnymi zrealizowanymi modułami. Konieczne będzie zredagowanie dokumentacji według szablonu

przedstawionego w załączniku nr 10 do SIWZ i opracowanie załączników do dokumentacji.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety.

- Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszarów i ich granic

  - W przypadku, gdy w toku sporządzania projektów zadań ochronnych dla ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszarów, w tym zwłaszcza w zakresie:

    - weryfikacji przedmiotów ochrony,

    - aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony,

Wykonawca wskaże zmiany do projektu aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym.

      - W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem wskazań ochronnych dla ornitofauny potrzeby dokonania korekty granic obszarów Natura 2000: Ostoja Biebrzańska (w granicach obszaru projektu Renaturyzacja), Wykonawca przekaże propozycję nowego przebiegu granic obszaru, odwzorowaną na mapie obszaru, najlepiej na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian.

      - Korekta granic obszaru Natura 2000: Ostoja Biebrzańska (w granicach obszaru projektu Renaturyzacja) może dotyczyć zarówno ich powiększenia, jak i zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium naukowym, przyczyny społeczne i ekonomiczne nie mogą być podstawą korekty.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety

V. Konsultacje społeczne i wewnątrzprojektowe

Kierownik prac, a w razie potrzeby pozostali członkowie Zespołu wezmą udział w konsultacjach społecznych zwoływanych przez koordynatora projektu planu ochrony obszaru projektu „Renaturyzacja”, w porozumieniu z personelem projektu Renaturyzacja oraz w niezbędnych konsultacjach wewnątrzprojektowych zwoływanych przez kierownika projektu Renaturyzacja lub koordynatora ds. ochrony przyrody w projekcie na wniosek wykonawcy planu ochrony obszaru Renaturyzacja.

- Ustalenia dotyczące prac nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska

    - Informacje wrażliwe (np. szczegółowe dane o stanowiskach gatunków, które mogłyby być narażone na zniszczenie), o których zdecyduje Zamawiający, będą poufne i powszechnie dostępne tylko w ograniczonej formie (np. bez podawania dokładnej lokalizacji).

VII. Organizacja i zakres prac terenowych

1.	Wykonawca wykona prace terenowe na obszarze projektu Renaturyzacja, które będą niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektów Planu wskazań ochronnych, przez ekspertów przyrodników zatrudnionych przez Wykonawcę.

    - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uszczegółowi zakres prac terenowych wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca może dokonać weryfikacji zakresu prac na podstawie wyników prac nad sporządzeniem projektu wskazań ochronnych ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Podczas prac terenowych Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli poziomu rozpoznania inwentaryzowanych zasobów, która polega na:

      - zweryfikowaniu prawidłowości zinwentaryzowania gatunku za pomocą wizji terenowej w obszarze, w których zinwentaryzowano dany gatunek, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę te punkty, które na podstawie innych danych wydają się wątpliwe;

      - zweryfikowaniu kompletności zinwentaryzowania, za pomocą wizji terenowej w kilku punktach, w których nie stwierdzono podczas inwentaryzacji gatunku lub siedliska, mimo że inne dane wskazują na jego potencjalne występowanie.

        - Wykonawca zapewni, że wyniki prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań, termin wykonania badań, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i wyniki oceny wraz ze szkicem terenowym z zaznaczeniem stanowisk siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, objętych pracami terenowymi – detaliczny formularz raportu ustalony zostanie z Zamawiającym.

VIII. Zakres odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

  - koordynacja prac koniecznych do opracowania projektu Planu wskazań ochronnych ornitofauny obszaru projektu Renaturyzacja.

  - Identyfikacja kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji z nimi.

  - Analiza, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych przez Wykonawcę podczas wykonywania zlecenia.

  - Analiza zgromadzonych materiałów i danych o przedmiotach ochrony, ocena ich kompletności i określenie zakresu koniecznych uzupełnień.

  - Przygotowanie spotkań dyskusyjnych/konsultacyjnych w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z realizacją zadania.

IX. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

Kierownik grupy ornitologów/kierownik zadania

Kierownik Wykonawcy projektu Planu będzie odpowiedzialny m.in. za:

- planowanie i koordynację prac koniecznych do opracowania projektu Planu zadań ochronnych ornitofauny na obszarze projektu Renaturyzacja, w tym za organizację i wykonanie inwentaryzacji, sporządzenie projektu Planu i jego dokumentacji;

- analizę istniejących materiałów i danych źródłowych o przedmiotach ochrony, ocenę ich       kompletności  a w razie potrzeby określenie zakresu koniecznych uzupełnień;

- analizę danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, sukcesywne sporządzanie projektu Planu i jego dokumentacji;

- rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac;

- przekazywanie wyników prac Zamawiającemu w terminach wskazanych powyżej;

- współpracę z personelem Projektu Renaturyzacja oraz innymi wykonawcami wykonującymi zlecenia w ramach projektu Renaturyzacja, w szczególności z wykonawcą Planu Ochrony dla obszaru projektu.

- zredagowanie i przedstawienie wersji końcowej zamówienia wraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.

- obsługę administracyjno-finansową po stronie swojego zadania.

- Kierownik zadania może być jednocześnie ekspertem ornitologiem.

Eksperci ornitolodzy

Eksperci przyrodnicy odpowiedzialni będą za:

- przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony, ocenę stanu ich ochrony na poziomie stanowisk i obszaru,

- identyfikację i analizę zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu przedmiotów ochrony;

- ustalenie celów działań ochrony oraz działań ochronnych;

- określenie działań w zakresie monitoringu;

- wykonywanie opracowań kameralnych;

- ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony;

- będą wsparciem merytorycznym podczas spotkań dyskusyjnych,

Ekspert przyrodniczy może być jednocześnie pełnić funkcję kierownika zadania.

X. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego:

Koordynator ds. ochrony przyrody w projekcie Renaturyzacja:

Koordynator będzie odpowiedzialny m.in. za:

- realizację zadania na poziomie BbPN, w tym:

  - pozyskiwanie informacji gromadzonych w ramach realizacji zlecenia

  - archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu,

  - organizację współpracy BbPN z Wykonawcą i innymi wykonawcami.

  - organizację spotkań dyskusyjnych: upublicznienie informacji o miejscu i terminie planowanych spotkań, zapewnienie odpowiednich miejsc spotkań dyskusyjnych wraz z wyposażeniem, zapewnienie cateringu podczas spotkań, transportu na spotkania wyjazdowe Lokalnej Grupy Współpracy

XI. Pozostałe ustalenia dotyczące zamówienia

- Materiały drukowane - teksty - należy spiąć w sposób trwały (dopuszcza się bindowanie materiałów pod warunkiem nie tworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych stron). Poszczególne tomy dokumentacji należy czytelnie i w sposób trwały opisać na stronie frontowej wg opisu zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.

- Wymogi dotyczące map w wersji drukowanej:

  - wszystkie mapy winny być czytelne i drukowane w kolorze na drukarce laserowej,

  - muszą być opracowane i wydrukowane w skali i w formacie zachowującym czytelność oraz umożliwiającym swobodny i prawidłowy odczyt zawartych na niej informacji. Dopuszcza się dzielenie dużych formatów map na uzasadnioną ilość części;

  - powinny zawierać: tytuł, opis skali w formacie 1:n, kierunek PN, informacje o odwzorowaniu, siatkę współrzędnych o rozmiarze odpowiednim dla zastosowanej skali, legendę;

  - powinny być zorientowane w taki sposób, że górna ramka mapy oznacza kierunek północy;

  - skalę map przedstawiających w jednym arkuszu teren całego parku i obszaru Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska oraz obszaru projektu Renaturyzacja, należy określić z Zamawiającym w ustaleniach szczegółowych do zadania;

  - mapa bądź szkice obrazujące granice obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska i obszaru projektu Renaturyzacja powinny być opracowane i wydrukowane na mapie ewidencyjnej w skali umożliwiającej odczyt numerów działek geodezyjnych. Dopuszcza się zastosowanie czarno-białego podkładu mapy. W przypadku zobrazowania granic na szkicach powinny one zawierać: nazwę powiatu, gminy, obrębu, nr arkusza mapy

  - dopuszcza się możliwość umieszczenia kilku warstw na jednym wydruku mapy pod warunkiem, że zachowana zostanie czytelność mapy,

  - symbole siedlisk i gatunków powinny być zgodne ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem opracowania „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" wersja 2011.1, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wskaże inne

  - szatę graficzną (m.in. wielkość i rodzaj czcionki, symbolikę), skalę i format oraz tytuły map, sposób dzielenia map na części, należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - mapy powinny być drukowane w formacie co najmniej A3 i nie większym niż 610x914mm, złożone do formatu A4 i podpisane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie.

- Materiały w formie elektronicznej na płytach CD/DVD należy dostarczyć w trwałych opakowaniach (indywidualnych standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru i datę nagrania): pliki tekstowe w dwóch formatach Microsoft Word 2003-2007 oraz Adobe PDF, mapy dodatkowo w formatach jpg oraz geotiff.

- Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać warunki opisane w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, zm.).

- Dane przestrzenne rozumiane jako dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie w zakresie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.

- Warstwy wektorowe i bazy danych wykonane w ACCESS 2003-2010 lub w EXCEL powinny spełniać następujące wymagania:

- przygotowane zgodnie ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem opracowania „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych  dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" wersja 2011.1, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wskaże inaczej;

- przekazane w formacie geobaz ESRI v. 9.0 lub wyższej lub shp w układzie współrzędnych „PUWG 1992” (EPSG: 2180). Do danych przestrzennych należy dołączyć pliki legend wykorzystane przy wykonywaniu map tematycznych;

- powinny posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEdytor/ z informacjami m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp. Format zapisu metadanych należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Do inwentaryzacji gatunków (w pracach terenowych) należy wykorzystywać urządzenia GPS gwarantujące określenie położenia z  dokładnością co najmniej 3-5m – należy podać model GPS i jego właściwości techniczne.

- Dane przestrzenne powinny być opracowane z należytą starannością, w szczególności powinny spełniać reguły topologiczne uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści dokumentacji (okładka i stopka strony tytułowej) zapisu o następującej treści: Opracowano w ramach realizacji zadania „Inwentaryzacja i waloryzacja awifauny z określeniem wskazań ochronnych” w ramach  projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, LIFE09 NAT/PL/000258, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcy: kierownik zadania: ...................................; pozostali specjaliści:..........................................; Koordynator zadania: Artur Wiatr BbPN; Osowiec-Twierdza, Grudzień 2011;

- Wszystkie materiały i opracowania w tym płyty CD/DVD muszą być oznakowane logotypami Mechanizmu Finansowego LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz logo BbPN, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja, w tym maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe wynikające z pracy nad projektem Planu muszą być oznakowane logotypami jak w pkt. 9, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.